Приложение 1

к постановлению администрации

Шекснинского муниципального района

от     01.08.2014         г. №      1464         .

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений образования

и обеспечение их безопасности»

Цель: обеспечение доступности получения образования, улучшение качества образования, развитие в образовательных учреждениях на территории Шекснинского района системы школьного питания

Задачи:

1. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в соответствии с ФГОС НОО.

2. Благоустройство образовательных учреждений района.

3. Создание материально-технической базы комплексной безопасности, в первую очередь установка автоматической пожарной сигнализации.

| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений образования и обеспечения их безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014-2016 годы | Управление образования | 7780,3 | 2191,3 | 2089,0 | 3500,0 |
| 1.1 | БДОУ ШМР "Детский сад комбинированного вида "Светлячок": |  |  | 810,0 | 300,0 | 310,0 | 200,0 |
|  | Промывка бойлера, замена оконных блоков, ремонт вентиляции в пищеблоке, приобретение кроватей, обрудование кабинок в туалетах, замена труб водопровода и канализации, асфальтирование тротуаров, сруб тополей, ремонт прогулочных веранд, ремонт помещений, приобретение основных средств, мягкого инвентаря |  |  | 810,0 | 300,0 | 310,0 | 200,0 |
| 1.2 | БДОУ ШМР "Детский сад "Сказка": |  |  | 1061,0 | 407,0 | 304,0 | 350,0 |
|  | Замена оконных блоков, ремонт ограждения по периметру детского сада, замена светильников в группах, замена линолеума, устройство козырька центрального входа, ремонт вентиляции на пищеблоке, строительство прогулочных веранд, ремонт помещений, приобретение основных средств, мягкого инвентаря, ремонт кровли |  |  | 1061,0 | 407,0 | 304,0 | 350,0 |
| 1.3 | БДОУ ШМР "Детский сад "Аленушка": |  |  | 483,2 | 8,2 | 75,0 | 400,0 |
|  | Оборудование кабинок в туалетах, приобретение мебели, мягкого инвентаря, производственно-хозяйственного инвентаря, строительство веранд |  |  | 483,2 | 8,2 | 75,0 | 400,0 |
| 1.4 | БДОУ ШМР "Детский сад "Василек": |  |  | 690,0 | 240,0 | 250,0 | 200,0 |
|  | Ремонт здания детского сада, приобретение мягкого инвентаря |  |  | 690,0 | 240,0 | 250,0 | 200,0 |
| 1.5 | БДОУ ШМР "Детский сад "Зоренька": |  |  | 1090,0 | 240,0 | 450,0 | 400,0 |
|  | Ремонт теневых навесов; замена окон; замена навесов над входами, ремонт полов, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных средств, ремонт крыльца |  |  | 1090,0 | 240,0 | 450,0 | 400,0 |
| 1.6 | БДОУ ШМР "Детский сад "Жар-птица": |  |  | 1180,0 | 390,0 | 390,0 | 400,0 |
|  | Ремонт веранд |  |  | 1020,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | Приобретение малых форм, крышек на песочницы, наматрасников, замена труб в подвале, ремонт помещений, замена оконных блоков, приобретение основных средств, ремонт инженерных сетей |  |  | 160,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
| 1.7 | БДОУ ШМР "Детский сад "Кораблик": |  |  | 600,0 | 200,0 | 100,0 | 300,0 |
|  | Косметический ремонт помещений, ремонт веранд, ремонт отмостки здания, ремонт канализации, установка системы очистки воды, замена окон, ремонт входов, приобретение основных средств |  |  | 600,0 | 200,0 | 100,0 | 300,0 |
| 1.8 | БДОУ ШМР "Детский сад "Тополек": |  |  | 450,0 | 200,0 | 50,0 | 200,0 |
|  | Оборудование теневых навесов, ремонт крылец детского сада, отмостки здания, канализации, замена оконных блоков, ремонт помещений, приобретение мягкого инветаря, основных средств |  |  | 450,0 | 200,0 | 50,0 | 200,0 |
| 1.9 | БДОУ ШМР "Барбачевский детский сад": |  |  | 390,0 |  | 90,0 | 300,0 |
|  | Устройство веранд и теневых навесов, оборудование малых форм, ремонт помещений, замена оконных блоков |  |  | 390,0 |  | 90,0 | 300,0 |
| 1.10 | БДОУ ШМР "Подгорновский детский сад": |  |  | 185,0 | 35,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Приобретение наматрасников, ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт отмостки, приобретение основных средств |  |  | 185,0 | 35,0 |  | 150,0 |
| 1.11 | БДОУ ШМР "Чаромский детский сад": |  |  | 181,1 | 31,1 | 0,0 | 150,0 |
|  | Ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных средств |  |  | 181,1 | 31,1 |  | 150,0 |
| 1.12 | БДОУ ШМР "Детский сад Черемушка": |  |  | 250,0 | 30,0 | 70,0 | 150,0 |
|  | Ограждение батарей, оборудование контейнера для мусора, ремонт отмостки, замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных средств |  |  | 250,0 | 30,0 | 70,0 | 150,0 |
| 1.13 | БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки": |  |  | 410,0 | 110,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Ремонт помещений, приобретение малых форм, приобретение основных средств, мягкого инвентаря |  |  | 410,0 | 110,0 |  | 300,0 |
| 2. | Капитальный ремонт учреждений общего и дополнительного образования | 2014-2016 годы | Управление образования | 9188,8 | 3423,8 | 2889,0 | 2900,0 |
| 2.1 | МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина": |  |  | 686,5 | 106,5 | 280,0 | 300,0 |
|  | Ремонт канализации, ремонт помещений, ремонт полов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков, ремонт отмостки, приобретение основных средств, ремонт кровли |  |  | 686,5 | 106,5 | 280,0 | 300,0 |
| 2.2 | МОУ "Устье-Угольская школа": |  |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт отмостки, ремонт фасада, ремонт помещений, приобретение основных средств, установка тахографов на школьные автобусы (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы), устройство кабинок в туалетах, установка дверей |  |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2.3 | МОУ "Нифантовская школа": |  |  | 736,0 | 136,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт отмостки, установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы), ремонт спортзала |  |  | 686,0 | 86,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | приобретение основных средств, спортивного оборудования и инвентаря |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.4 | МОУ "Чуровская школа": |  |  | 600,0 | 100,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | Замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт кровли, ремонт отмостки, приобретение основных средств, установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы), устройство кабинок в туалетах |  |  | 600,0 | 100,0 | 300,0 | 200,0 |
| 2.5 | МОУ "Чаромская школа": |  |  | 253,0 | 53,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Замена оконных блоков, ремонт и установка вентиляции в пищеблоке, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт крыльца, установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы) |  |  | 253,0 | 53,0 |  | 200,0 |
| 2.6 | МОУ "Чёбсарская школа": |  |  | 534,0 | 334,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Замена оконных блоков, ремонт потолков, туалетных комнат, ремонт системы отопления, ремонт помещений, проведение гидроизоляционных работ, установка дверей |  |  | 534,0 | 334,0 |  | 200,0 |
| 2.7 | МОУ "Ершовская школа": |  |  | 509,0 | 109,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Ремонт и установка вентиляции в пищеблоке, ремонт кровли, ремонт системы отопления, замена инженерных сетей, ремонт помещений, замена оконных блоков, ремонт отмостки, установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы) |  |  | 509,0 | 109,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.8 | МОУ "Любомировская школа": |  |  | 703,0 | 103,0 | 400,0 | 200,0 |
|  | Ремонт кровли, замена инженерных сетей, замена оконных блоков, ремонт центрального входа, отмостки, цоколя, ремонт помещений, установка тахографа на школьные автобусы (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы) |  |  | 703,0 | 103,0 | 400,0 | 200,0 |
| 2.9 | МОУ "Чернеевская школа": |  |  | 493,0 | 93,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Ремонт кровли, замена инженерных сетей, замена оконных блоков, ремонт центрального входа, отмостки, цоколя, ремонт помещений, установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы), устройство кабинок туалета |  |  | 493,0 | 93,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.10 | МОУ "Пачевская школа": |  |  | 620,0 | 311,0 | 109,0 | 200,0 |
|  | Ремонт потолков, замена оконных блоков, ремонт кровли, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт отмостки, установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы), оборудование ремнями безопасности школьного автобуса, устройство кабинок в туалетах |  |  | 620,0 | 311,0 | 109,0 | 200,0 |
| 2.11 | МОУ "Слизовская школа": |  |  | 513,0 | 113,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Ремонт помещений, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт отмостки, ремонт туалетных комнат, замена сантехнического оборудования, ремонт полов |  |  | 513,0 | 113,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.12 | БОУДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества" |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Ремонт здания, замена оборудования в котельной, приобретение основных средств |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.13 | Управление образования: |  |  | 980,0 | 380,0 | 400,0 | 200,0 |
|  | Замена оконных блоков, ремонт фасада здания, ремонт полов, ремонт помещений, ремонт отмостки |  |  | 980,0 | 380,0 | 400,0 | 200,0 |
| 2.14 | БОУДОД ШМР "ДЮСШ" |  |  | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт наружной теплотрассы, установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы) |  |  | 214,0 | 214,0 |  |  |
|  | Устройство футбольного миниполя |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 2.15 | МОУ "Больше-Сиземская школа" |  |  | 213,2 | 213,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы), оборудование кабинок в туалете, приобретение мебели, оборудование ремнями безопасности школьного автобуса, ремонт крылец, замена оконных блоков |  |  | 213,2 | 213,2 |  |  |
| 2.16 | МОУ "Ларионовская школа" |  |  | 134,1 | 134,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка тахографа на школьный автобус (включая подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы), установка двери, оборудование ремнями безопасности школьного автобуса |  |  | 134,1 | 134,1 |  |  |
| 2.17 | МОУ "Больше-Ивановская школа" |  |  | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | устройство кабинок туалета |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
| 3. | Обеспечение спецодеждой (все образовательные учреждения) | 2014-2016 годы | Управление образования | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4. | Приспособление административных помещений Управления образования к нуждам инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. | 2014-2016 годы | Управление образования | 370,0 | 50,0 | 220,0 | 100,0 |
| 5. | Приобретение компьютерной и оргтехники, программного обеспечения | 2014-2016 годы | Управление образования | 200,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 |
| 5.1 | Управление образования |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.2 | МОУ "Пачевская школа" |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 6. | Приобретение школьных парт для обучающихся 1-й ступени обучения в соответствии с действующими СанПиН (все ОУ, реализующие программу общего образования) | 2014-2016 годы | Управление образования | 1863,0 | 633,0 | 615,0 | 615,0 |
| 7. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений дошкольного образования | 2014-2016 годы | Управление образования | 2408,0 | 820,0 | 794,0 | 794,0 |
| 7.1 | Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (БДОУ ШМР «Детский сад «Зоренька», БДОУ ШМР «Детский сад «Аленушка», БДОУ ШМР «Детский сад «Светлячок», БДОУ ШМР «Детский сад «Жар- птица», БДОУ ШМР «Детский сад «Сказка», БДОУ ШМР «Детский сад «Тополек», БДОУ ШМР «Детский сад «Кораблик», БДОУ ШМР «Детский сад «Василек», БДОУ ШМР «Барбачевский детский сад», БДОУ ШМР «Детский сад «Гусельки») |  |  | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 7.3 | Ремонт электропроводки и устройств заземления (БДОУ ШМР «Детский сад «Светлячок», БДОУ ШМР «Детский сад «Жар- птица», БДОУ ШМР «Детский сад «Сказка», БДОУ ШМР «Детский сад «Тополек», БДОУ ШМР «Детский сад «Кораблик», БДОУ ШМР «Детский сад «Василек», БДОУ ШМР «Барбачевский детский сад», БДОУ ШМР "Детский сад «Гусельки») |  |  | 838,0 | 250,0 | 294,0 | 294,0 |
| 7.4 | Обслуживание АПС и СОУЭ (все учреждения) |  |  | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 7.5 | Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части (все учреждения) |  |  | 610,0 | 250,0 | 180,0 | 180,0 |
| 7.6 | Экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий (БДОУ ШМР «Детский сад «Тополек», БДОУ ШМР «Детский сад «Василек», БДОУ ШМР «Детский сад «Черемушка», БДОУ ШМР « «Подгорновский детский сад», БДОУ ШМР « «Барбачевский детский сад») |  |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 8. | Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений | 2014-2016 годы | Управление образования | 3882,0 | 1174,0 | 1354,0 | 1354,0 |
| 8.1 | Замена и ремонт электропроводки (МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина» (здание начальной школы), МОУ «Нифантовская школа», МОУ «Любомировская школа», МОУ «Пачевская школа», МОУ «Чебсарская школа») |  |  | 1086,0 | 154,0 | 466,0 | 466,0 |
| 8.2 | Обслуживание АПС и СОУЭ (все учреждения) |  |  | 726,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
| 8.3 | Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина», МОУ «Нифантовская школа», БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида") |  |  | 216,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 8.4 | Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части (все учреждения) |  |  | 910,0 | 450,0 | 230,0 | 230,0 |
| 8.5 | Огнезащитная обработка и экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий (МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Любомировская школа», МОУ «Пачевская школа», МОУ «Чуровская школа», МОУ «Чёбсарская школа», МОУ «Ершовская школа», МОУ «Ларионовская школа», МОУ «Чернеевская школа», БОУ ШМР для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Слизовская начальная школа- сад», МОУ «Больше-Ивановская школа", БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида") |  |  | 318,0 | 222,0 | 48,0 | 48,0 |
| 8.6 | Ремонт ограждений |  |  | 524,0 |  | 262,0 | 262,0 |
| 8.7 | Ремонт АПС и замена источников питания в АПС (МОУ «Пачевская школа», МОУ «Чёбсарская школа», МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Любомировская школа», МОУ «Ларионовская школа») |  |  | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 9. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений дополнительного образования | 2014-2016 годы | Управление образования | 1242,0 | 450,0 | 396,0 | 396,0 |
| 9.1 | Обслуживание АПС и СОУЭ (все учреждения) |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9.2 | Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (все учреждения) |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9.3 | Ремонт электропроводки (БОУ ДОД ШМР «Шекснинский ДДТ», БОУ ДОД ШМР «ДЮСШ») |  |  | 450,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 |
| 9.4 | Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части (все учреждения) |  |  | 492,0 | 300,0 | 96,0 | 96,0 |
| 10. | Обеспечение комплексной безопасности Управления образования | 2014-2016 годы | Управление образования | 104,0 | 48,0 | 28,0 | 28,0 |
| 10.1 | Обслуживание АПС и СОУЭ |  |  | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 10.2 | Экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий |  |  | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10.3 | Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части |  |  | 56,0 | 32,0 | 12,0 | 12,0 |
| 11. | Обеспечение пищеблоков необходимым оборудованием, производственно-хозяйственным инвентарем, сантехникой (все образовательные учреждения) | 2014-2016 годы | Управление образования | 993,5 | 173,5 | 410,0 | 410,0 |
| 12. | Обеспечение посудой, кухонным инвентарем (все образовательные учреждения) | 2014-2016 годы | Управление образования | 503,4 | 153,4 | 175,0 | 175,0 |
| 13. | Обеспечение мебелью для школьных столовых (все образовательные организации, реализующие программы общего образования) | 2014-2016 годы | Управление образования | 944,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 |
| 14. | Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в общеобразовательных учреждениях района | 2014-2016 годы | Управление образования | 762,0 | 114,0 | 324,0 | 324,0 |
| 14.1 | Обустройство спортивных площадок (все общеобразовательные учреждения) |  |  | 240,0 |  | 120,0 | 120,0 |
| 14.2 | Улучшение материально-технической базы спортивных залов (оборудование и инвентарь для занятия гимнастикой, легкоатлетическое оборудование, оборудование и инвентарь для игровых видов спорта) - все общеобразовательные учреждения. |  |  | 60,0 |  | 30,0 | 30,0 |
| 14.3 | Оборудование участков детских садов спортивными сооружениями |  |  | 192,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| 14.4 | Укрепление материальной базы медицинских кабинетов (все общеобразовательные учреждения) |  |  | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 14.5 | Приобретение медикаментов, медицинских изделий, перевязочного материала, медицинского обрудования, мебели (все образовательные учреждения) |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 15. | Подготовка детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием к летнему сезону (все образовательные учреждения, УО) | 2014-2016 годы | Управление образования | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ИТОГО по подпрограмме "Укрепление материально-технической базы учреждений образования" |  |  |  | 31789 | 9797 | 10382,0 | 11634,0 |